PLANIFICADOR

|  |  |
| --- | --- |
| Semana 1: Del 23/10 al 29/10  Día 1 (23/10): Reunión inicial con tu compañero para definir roles y responsabilidades.  Día 2 (24/10): Investigación inicial y recopilación de recursos necesarios.  Día 5 (27/10): Comienza a trabajar en la estructura y diseño general del proyecto.  Día 7 (30/10): Reunión de seguimiento para discutir el progreso y planificar la próxima semana.  Semana 2: Del 30/10 al 5/11  Día 2 (31/10): Continúa trabajando en el diseño y comienza a implementar las funcionalidades básicas.  Día 4 (2/11): Realiza pruebas preliminares para asegurarte de que el proyecto está en el camino correcto.  Día 7 (3/11): Reunión para evaluar el progreso y ajustar el enfoque si es necesario. | Semana 3: Del 6/11 al 12/11  Día 2 (7/11): Completa la implementación de las funcionalidades principales.  Día 4 (9/11): Realiza pruebas exhaustivas y corrige errores.  Día 7 (13/11): Reunión para revisar y pulir detalles finales.  Semana 4: Del 13/11 al 19/11  Día 2 (14/11): Prepara la documentación necesaria y finaliza cualquier aspecto pendiente.  Día 4 (16/11): Realiza una revisión final del proyecto y garantiza que todo esté en orden.  Día 7 (17/11): Prepara la entrega final del proyecto. |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | FASE DEL PROYECTO | INICIO | FIN | | Justificación/Análisis | 23/10 | 28/10 | | planificación | 30/10 | 4/11 | | desarrollo | 6/11 | 11/11 | | ampliaciones | 13/11 | 18/11 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | erncargado de la fase | INICIO | FIN | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | L | M | X | J | V | S | D | |  |  |  |  |  |  | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | L | M | X | J | V | S | D | |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | L | M | X | J | V | S | D | |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Justificación  1.2. Objetivos  1.2.1. Características de la aplicación  1.3. Comparativa | 2. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN\*\*  2.1. Análisis  2.1.1. Requisitos funcionales de los usuarios  2.1.2. Requisitos de la aplicación  2.1.2. Lenguaje en la parte cliente  2.2. Planificación y fases del desarrollo | 3. DESARROLLO\*\*  3.1. Diseño  3.2. Funcionalidad  3.3. Codificación  3.4. Mantenimiento | 4. AMPLIACIONES\*\*  4.1. Mejora de código  4.2. Soporte de idiomas | \*\*6. REFERENCIAS\*\* |